CENTRO TECNOLÓGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN

ENSINO MÉDIO

FADA — Farm AI Decision Agent

Gêmeo digital determinístico de apoio à decisão na cultura da soja

DIÁRIO DE BORDO

Cauã Eduardo Kempf Hammes

Gustavo Rafael Wiskow

Professora orientadora: Diane Raquel Zientarski

Horizontina — RS

2026

# APRESENTAÇÃO

Este diário de bordo registra, de forma cronológica, técnica e reflexiva, o percurso de desenvolvimento do projeto FADA (Farm AI Decision Agent), conduzido pelos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio Técnico do Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann, para a feira Escola Aberta de 2026. O documento tem quatro finalidades: (i) documentar as atividades de cada etapa, com suas datas; (ii) registrar as decisões técnicas e metodológicas, as alternativas consideradas e suas justificativas; (iii) documentar os testes realizados e os resultados obtidos; e (iv) preservar as reflexões e os aprendizados do processo.

Os registros diários (Seção 2) estão organizados em campos padronizados. As Seções 3 a 5 aprofundam, respectivamente, o registro de testes e validação, o registro de resultados obtidos e as decisões de projeto documentadas. Todo o código-fonte, a documentação e as versões dos documentos estão versionados na plataforma GitHub, conferindo rastreabilidade a cada avanço.

Observação metodológica: o desenvolvimento adotou práticas modernas de engenharia de software — controle de versão (Git/GitHub), testes automatizados (124 casos) e ferramentas de produtividade assistida. Todas as decisões de arquitetura, os parâmetros agronômicos e as análises registradas foram compreendidos, revisados e validados pela equipe.

# 1 CRONOGRAMA OFICIAL — ESCOLA ABERTA 2026

O Quadro 1 reproduz o calendário oficial da feira, ao qual o desenvolvimento foi alinhado. Por se tratar de turma do terceiro ano do Ensino Médio Técnico, aplica-se a exigência de entrega do Relatório de Pesquisa.

Quadro 1 — Cronograma oficial da Escola Aberta 2026

| Atividade | Data-limite |
| --- | --- |
| Lançamento do Projeto Escola Aberta | 25 de fevereiro de 2026 |
| Inscrição do resumo | 02 a 16 de março de 2026 |
| Divulgação dos professores orientadores | até 30 de março de 2026 |
| Orientações para o Plano de Pesquisa | 13 a 17 de abril de 2026 |
| Entrega da 1ª versão do Plano de Pesquisa (0,5) | 24 de abril de 2026 |
| Devolução do Plano pelo CRC e orientadores | 11 de maio de 2026 |
| Entrega da versão final do Plano de Pesquisa | 25 de maio de 2026 |
| Orientações do Plano e do Relatório | 18 de maio a 02 de junho de 2026 |
| Entrega do Relatório de Pesquisa — 1ª versão | 01 de junho de 2026 |
| Devolutiva do orientador quanto a melhorias | 16 de junho de 2026 |
| Postagem do pitch de 3 minutos no Classroom | 22 de junho de 2026 |
| Entrega da versão final do Relatório de Pesquisa | 01 de julho de 2026 |
| Apresentação na Escola Aberta | 03 e 04 de julho de 2026 |

Figura 1 — Linha do tempo do projeto: fases de desenvolvimento e marcos da feira

# 2 REGISTROS DO DESENVOLVIMENTO

Cada entrada traz a data (ou período), a fase, e campos padronizados: Atividades, Decisões (com a alternativa considerada e a justificativa), Testes/verificações, Resultados, Dificuldades e Aprendizados. Nem todos os campos se aplicam a todas as etapas.

## 25 de fevereiro de 2026 — Lançamento e definição do tema

Fase: Concepção

Atividades: Participação no lançamento do Projeto Escola Aberta; sessões de brainstorming para escolha do tema, partindo do interesse por tecnologia e pela realidade agrícola de Horizontina.

Decisões: Delimitar o foco na cultura da soja e no problema da decisão sob incerteza climática, em vez de um tema genérico de 'IA na agricultura'. Alternativa considerada: um app de monitoramento por sensores (IoT) — descartada pelo custo de hardware e por fugir do nosso ponto forte (software/dados).

Dificuldades: Risco de escopo grande demais para o tempo disponível.

Aprendizados: Delimitar bem o problema antes de pensar na solução é o primeiro passo do método científico.

## 02 a 16 de março de 2026 — Inscrição do resumo e definição da identidade

Fase: Concepção

Atividades: Elaboração e inscrição do resumo; definição do nome FADA (Farm AI Decision Agent) e da proposta central.

Decisões: Formular a hipótese de forma testável: um modelo determinístico personalizado por talhão pode gerar recomendações confiáveis desde a primeira safra. Alternativa considerada: prometer 'previsão por IA' genérica — descartada por não ser verificável nem honesta.

Dificuldades: Sintetizar uma proposta ampla em um resumo curto exigiu várias revisões.

Aprendizados: Escrever o resumo obrigou a esclarecer, para nós mesmos, o que o projeto realmente entregaria.

## 17 a 30 de março de 2026 — Pesquisa bibliográfica e definição da orientadora

Fase: Concepção

Atividades: Revisão bibliográfica (Embrapa, CONAB, IBGE, Emater/RS; Lisbinski, 2024; literatura de IA no agro; ZARC). Confirmação da orientação da professora Diane Raquel Zientarski.

Decisões: Adotar o município de Horizontina/RS como referência e as fontes técnicas FAO-56 (água) e Embrapa (fenologia). Constatamos que a literatura de IA no agro depende de grandes históricos que não teríamos.

Considerações: Surgiu aqui a tensão central do projeto — 'IA que aprende de dados' × 'modelo que usa a ciência já conhecida' — que definiria toda a arquitetura.

Aprendizados: A escolha das fontes e do referencial é uma decisão de projeto, não apenas uma formalidade.

## 13 a 17 de abril de 2026 — Orientações e a decisão de arquitetura

Fase: Modelagem

Atividades: Nas orientações do Plano de Pesquisa, estruturação da metodologia e da arquitetura do sistema.

Decisões: Adotar um NÚCLEO DETERMINÍSTICO baseado em processos como base, reservando a IA de aprendizado para uma camada posterior de calibração. Definir a arquitetura em três camadas (motor, API, interface) com baixo acoplamento. Alternativa considerada: treinar de imediato um modelo de machine learning (ex.: regressão/árvores) — descartada por sobreajuste com poucos dados e por virar 'caixa-preta'.

Considerações: Essa foi a decisão mais importante do projeto; todas as etapas seguintes derivam dela.

Aprendizados: Uma boa decisão de arquitetura vale mais que qualquer linha de código escrita depois.

## 20 a 24 de abril de 2026 — Fenologia (graus-dia) e 1ª versão do plano

Fase: Modelagem

Atividades: Implementação do motor de fenologia por graus-dia (GDD). Entrega da 1ª versão do Plano de Pesquisa (0,5) em 24 de abril.

Decisões: Temperatura-base de 10 °C e teto fisiológico de 30 °C, conforme a literatura para a soja; tabela de frações do ciclo por estádio (R1 aos 35%, R5 aos 66%, R8 aos 100%).

Testes/verificações: 4 testes automatizados (test_phenology.py): emergência após acúmulo de calor, ordenação correta dos estádios e coerência das datas.

Resultados: O modelo reposiciona automaticamente todas as fases ao mudar a data de plantio ou a cultivar.

Dificuldades: Sincronizar o cálculo dia a dia com os alvos de cada estádio exigiu depuração.

Aprendizados: Vimos o modelo 'ganhar vida' — a fenologia é a espinha temporal de todo o resto.

## 25 a 30 de abril de 2026 — Balanço hídrico (FAO-56) e o IPPD

Fase: Modelagem

Atividades: Implementação do balanço hídrico diário FAO-56 (estresse por estádio) e do Índice de Potencial Produtivo Dinâmico (IPPD) — a cascata que decompõe a produtividade.

Decisões: Decomposição aditiva (cada fator em sc/ha) para explicabilidade total. Ponderar o estresse hídrico pela sensibilidade de cada estádio (máxima em R4–R5).

Testes/verificações: 3 testes de balanço hídrico (test_water_balance.py) e 6 de produtividade (test_yield_model.py), incluindo a verificação de que a soma das contribuições bate exatamente com o resultado final.

Resultados: A cascata do talhão-referência parte de 95 sc/ha e chega ao esperado, apontando a água na fase reprodutiva como maior limitação (ver Seção 4).

Dificuldades: Garantir a identidade matemática 'soma das fatias = resultado' exigiu cuidado na reconstrução dos multiplicadores.

Aprendizados: A explicabilidade não é um enfeite: é o que torna a recomendação confiável para um agrônomo.

## 05 a 11 de maio de 2026 — Economia, ZARC, Monte Carlo e devolução do plano

Fase: Modelagem

Atividades: Modelo econômico (lucro, ROI, equilíbrio), integração da janela ZARC e análise de risco por Monte Carlo sensível ao ENSO. Recebimento da devolução do plano (11/05) e incorporação dos ajustes.

Decisões: Rodar 3.000 safras simuladas para expressar o risco como distribuição e probabilidade de prejuízo. Modelar o ENSO com fatores de chuva e variância (La Niña: menos chuva e maior variância). Alternativa considerada: uma faixa fixa de ±10% — descartada por não refletir a assimetria real do risco.

Testes/verificações: 5 testes de Monte Carlo (test_montecarlo.py), 2 de ENSO (test_enso.py) e 3 de economia (test_economics.py). Verificação-chave: La Niña deve elevar a probabilidade de quebra frente ao Neutro.

Resultados: La Niña reduziu a produtividade mediana e aumentou o risco frente ao Neutro/El Niño (ver Quadro 5).

Aprendizados: Aprendemos a transformar incerteza em informação de decisão, não em obstáculo.

## 15 a 25 de maio de 2026 — Decisão, priorização, raciocínio e plano final

Fase: Modelagem

Atividades: Motores de decisão (avalia intervenções), priorização (ordena por urgência) e raciocínio (diagnóstico das causas). Entrega da versão final do Plano de Pesquisa em 25/05.

Decisões: Estimar a probabilidade de uma ação dar certo por Monte Carlo PAREADO (mesmo clima/preço nos cenários com e sem a ação), isolando o efeito da decisão. Filtrar ações de baixo retorno por um critério de valor mínimo.

Testes/verificações: 5 testes de decisão (test_decision.py), 8 de radar/priorização (test_radar_priorities.py) e 9 de raciocínio (test_reasoning.py).

Resultados: Para o talhão-referência, a intervenção de maior retorno foi antecipar a semeadura ao núcleo ótimo do ZARC (ver Quadro 6).

Dificuldades: Equilibrar quantidade e relevância das recomendações.

Aprendizados: Apoiar a decisão é priorizar o que fazer primeiro e por quê — não apenas prever.

## 26 de maio a 01 de junho de 2026 — Acurácia, aprendizado, API e 1ª versão do relatório

Fase: Integração

Atividades: Camada de acurácia/proveniência (confiança por talhão) e o Knowledge Engine (calibração bayesiana — ponte para o ML). Implementação da API (FastAPI) e do banco geoespacial PostGIS, com clima real via Open-Meteo. Entrega da 1ª versão do Relatório (01/06).

Decisões: O sistema assume explicitamente sua incerteza (índice de precisão) em vez de aparentar certeza. A calibração usa encolhimento bayesiano (shrinkage) para não sobreajustar com poucas safras. Alternativa considerada: aplicar a correção integral do erro — descartada por instabilidade com n pequeno.

Testes/verificações: 6 testes de acurácia (test_data_sources.py), 5 de calibração (test_knowledge.py), 5 de calibração na cascata (test_calibration_factor.py) e 4 de consistência da base de conhecimento (test_knowledge_consistency.py).

Dificuldades: Configurar o ambiente de execução na nuvem gerou erros de dependências e de banco (por exemplo, condição de corrida na inicialização do banco e colunas já existentes em migrações), diagnosticados e corrigidos.

Aprendizados: Separar cálculo, serviço e dados tornou o sistema testável e robusto; a honestidade estatística virou um diferencial do projeto.

## 05 a 10 de junho de 2026 — Primeira interface e crítica de usabilidade

Fase: Integração

Atividades: Desenvolvimento da primeira versão da interface web (Next.js/React) e teste sob a ótica de um produtor rural.

Decisões: Repaginar completamente a experiência, guiando-a pela JORNADA do agricultor, não pelos módulos internos do sistema. Alternativa considerada: apenas reorganizar os painéis existentes — descartada por não resolver a sobrecarga de raiz.

Considerações: Constatamos que a primeira interface, embora tecnicamente rica, provocava sobrecarga cognitiva no usuário leigo — muitos painéis e números simultâneos.

Aprendizados: Um bom backend não basta: a experiência do usuário é parte inseparável do produto.

## 11 a 16 de junho de 2026 — Reestruturação por jornada e devolutiva

Fase: Integração

Atividades: Reestruturação da interface em páginas separadas (Minha safra, Meu talhão, Calendário, Registrar, Simular, Resultados), com uma tela inicial em formato de copiloto. Recebimento da devolutiva da orientadora (16/06) e incorporação das melhorias.

Decisões: Adotar o princípio de progressive disclosure — mostrar pouco de entrada e revelar o detalhe sob demanda — e um estado compartilhado entre as páginas, persistido no navegador.

Dificuldades: Migrar de uma página única para várias páginas com estado compartilhado exigiu reorganizar a arquitetura do frontend.

Aprendizados: Organizar a navegação em torno da jornada do usuário aumenta muito a compreensão e a adoção.

## 17 a 22 de junho de 2026 — Refinamentos, correções e pitch

Fase: Integração

Atividades: Adição da visão 'Saúde do Talhão' (com detalhamento ao toque) e do modo de simulação guiada; harmonização visual de todas as telas. Postagem do pitch de 3 minutos no Classroom (22/06).

Decisões: Corrigir o cenário-demonstração para a safra vigente (2026/27), fazendo o sistema abrir 'vivo', com fase atual e decisões acionáveis. Alternativa considerada: manter a safra anterior como exemplo — descartada porque exibia uma safra já colhida, sem ações.

Testes/verificações: Verificação de ponta a ponta (frontend + API) de que todas as telas carregavam sem erro e que os números batiam com o motor.

Dificuldades: Roteirizar em 3 minutos a essência de um sistema complexo exigiu escolher muito bem o que mostrar.

Aprendizados: Comunicar valor com clareza e concisão é uma habilidade tão importante quanto desenvolver.

## 23 de junho a 01 de julho de 2026 — Documentação técnica e relatório final

Fase: Documentação

Atividades: Consolidação da documentação técnica (manual detalhado do sistema) e geração das figuras e tabelas de resultados executando o próprio motor. Entrega da versão final do Relatório de Pesquisa (01/07).

Decisões: Gerar os resultados do relatório a partir de execuções reais do sistema, garantindo que nenhum número fosse hipotético. Reescrever o relatório para descrever fielmente o sistema construído (gêmeo digital determinístico), e não uma descrição genérica.

Testes/verificações: Execução completa da suíte: 124 testes automatizados, todos aprovados (ver Seção 3).

Aprendizados: Documentar bem é parte de fazer ciência — garante reprodutibilidade e defesa perante a banca.

## 03 e 04 de julho de 2026 — Apresentação na Escola Aberta

Fase: Feira

Atividades: Apresentação do FADA na feira, com demonstração ao vivo: estimativa explicável de produtividade, análise de risco climático e recomendações de manejo. Resposta às perguntas da banca e do público.

Decisões: Estruturar a apresentação em torno das três perguntas do produtor (como está / o que fazer / por quê), a mesma lógica do sistema.

Dificuldades: Adaptar a linguagem em tempo real para públicos distintos (banca, colegas, visitantes).

Aprendizados: A comunicação do projeto é tão importante quanto o seu desenvolvimento; encerramos o ciclo com o método científico completo, da hipótese à socialização.

# 3 REGISTRO DE TESTES E VALIDAÇÃO

A validação da consistência interna do sistema foi feita por uma suíte de 124 testes automatizados, executados a cada alteração do código (comando 'make test'). Um teste é um pequeno programa que verifica se um componente produz a resposta correta em um caso conhecido; quando algo é quebrado inadvertidamente, o teste falha e aponta o problema. O Quadro 2 registra a distribuição dos testes por componente; a suíte completa está aprovada (124/124).

Quadro 2 — Distribuição da suíte de testes automatizados por componente

| Componente / arquivo de teste | Nº de testes | O que verifica |
| --- | --- | --- |
| test_interactions.py | 10 | Interações evento→consequência (ex.: chuva após aplicação) |
| test_reasoning.py | 9 | Diagnóstico e hipóteses de causa (grafo de impacto) |
| test_evidence_layer.py | 9 | Camada de evidências e corroboração de observações |
| test_radar_priorities.py | 8 | Radar da safra e priorização por urgência |
| test_yield_model.py | 6 | Cascata IPPD e identidade soma=resultado |
| test_fertility.py | 6 | Recomendação de calagem e adubação |
| test_data_sources.py | 6 | Índice de acurácia e proveniência dos dados |
| test_core_engines.py | 6 | Integração dos motores centrais (estado) |
| test_montecarlo.py | 5 | Distribuição de risco (percentis, prejuízo) |
| test_manejo_science.py | 5 | Evidência científica por manejo |
| test_knowledge.py | 5 | Calibração bayesiana (shrinkage) |
| test_decision.py | 5 | Motor de decisão (Δlucro, probabilidade) |
| test_crop_plan.py | 5 | Plano de safra por fases |
| test_calibration_factor.py | 5 | Calibração aplicada à cascata |
| test_briefing.py | 5 | Resumo executivo da safra |
| test_phenology.py | 4 | Fenologia por graus-dia |
| test_nematode_rotation.py | 4 | Fatores de nematoides e rotação |
| test_knowledge_consistency.py | 4 | Consistência entre código e base de conhecimento |
| test_budget.py | 4 | Orçamento e fluxo de caixa |
| test_water_balance.py | 3 | Balanço hídrico FAO-56 |
| test_scenario_search.py | 3 | Busca do melhor plano |
| test_economics.py | 3 | Modelo econômico |
| test_simulate.py | 2 | Pipeline completo de simulação |
| test_enso.py | 2 | Efeito do ENSO no risco |
| TOTAL | 124 | Suíte aprovada integralmente |

Exemplos de verificações agronômicas registradas: semear fora da janela ZARC reduz a produtividade estimada; a soma das contribuições da cascata IPPD é idêntica à produtividade final; a fase La Niña eleva a probabilidade de quebra frente à fase Neutra; a calibração bayesiana encolhe a correção quando há poucas safras. A execução final registrou:

$ make test
........................................................................ [ 58%]
....................................................                     [100%]
124 passed

# 4 REGISTRO DE RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados a seguir foram obtidos executando-se o próprio motor sobre um talhão-referência de Horizontina/RS (cultivar de grupo de maturação 5.5, potencial 95 sc/ha; solo argiloso pH 5,8, V 62%, P 12, K 140; população 300 mil/ha; semeadura em 15/11; preço R$ 120/saca; um herbicida e dois fungicidas). Registram-se como evidência do funcionamento do sistema.

## 4.1 Estimativa e decomposição da produtividade (IPPD)

O motor estimou 51.5 ± 8.8 sc/ha (confiança 74%), partindo do potencial de 95 sc/ha. A Figura 2 e o Quadro 3 detalham a cascata.

Figura 2 — Cascata IPPD do talhão-referência: do potencial à produtividade esperada

Quadro 3 — Decomposição IPPD do talhão-referência

| Fator | Efeito (mult.) | Contrib. (sc/ha) | Acum. (sc/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencial genético | — | — | 95.0 |
| Solo | 1.000 | +0.0 | 95.0 |
| Nutrição | 1.000 | +0.0 | 95.0 |
| Nematoides | 1.000 | +0.0 | 95.0 |
| Compactação | 0.980 | -1.9 | 93.1 |
| Rotação | 0.980 | -1.9 | 91.2 |
| População | 1.000 | +0.0 | 91.2 |
| Janela de semeadura | 0.976 | -2.2 | 89.1 |
| Água | 0.723 | -24.6 | 64.4 |
| Calor | 1.000 | +0.0 | 64.4 |
| Daninhas | 0.941 | -3.8 | 60.6 |
| Pragas | 0.880 | -7.3 | 53.4 |
| Doenças | 0.966 | -1.8 | 51.5 |
| Produtividade esperada | — | — | 51.5 |

## 4.2 Resultado econômico

Receita de R$ 6.180/ha, custo de R$ 3.490/ha, lucro de R$ 2.690/ha (ROI 0.77, margem 44%), com produtividade de equilíbrio de 29 sc/ha — bem abaixo da esperada, indicando robustez econômica no cenário de preço adotado.

## 4.3 Análise de risco por fase ENSO

A simulação de Monte Carlo (3.000 safras) por fase do fenômeno ENSO produziu o Quadro 5 e a Figura 3, coerentes com a literatura regional (Lisbinski, 2024).

Quadro 4 — Análise de risco por fase ENSO (Monte Carlo, 3.000 safras)

| Fase ENSO | p10 (sc/ha) | p50 (sc/ha) | p90 (sc/ha) | Lucro mediano | Prob. prejuízo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Niño | 42 | 49 | 62 | R$ 2.422/ha | 0% |
| Neutro | 41 | 46 | 57 | R$ 2.092/ha | 0% |
| La Niña | 39 | 43 | 52 | R$ 1.735/ha | 1% |

Figura 3 — Produtividade mediana e faixa p10–p90 por fase ENSO

## 4.4 Intervenções recomendadas e diagnóstico

Quadro 5 — Intervenções avaliadas pelo motor de decisão

| Intervenção avaliada | Δ produtiv. (sc/ha) | Δ lucro (R$/ha) | Prob. de melhorar |
| --- | --- | --- | --- |
| Antecipar semeadura para o núcleo ótimo (ZARC) | +1.3 | +156 | 80% |
| Remover 1 aplicação de fungicida | -1.8 | -36 | 28% |
| Adicionar 1 aplicação de fungicida | +0.9 | -72 | 0% |

O diagnóstico automático concluiu: “O talhão está 44 sc/ha abaixo do potencial. A maior limitação provável é déficit hídrico (veranico) (explica ~25 sc/ha). Dado de baixa confiança — confirme: balanço hídrico do ciclo (déficit em R3–R5) e chuva medida no talhão.” O índice de acurácia dos dados foi de 37% (baixa), e a confiança foi expressa em quatro níveis (dados 37%, modelo 89%, recomendação 33%, resultado 27%) — evidenciando que a maior incerteza está nos dados, não na modelagem.

# 5 DECISÕES DE PROJETO DOCUMENTADAS

Registram-se aqui as principais decisões técnicas e metodológicas do projeto, cada uma com a alternativa considerada e a justificativa — um registro no estilo dos 'registros de decisão de arquitetura' (ADR), que documenta o porquê de cada escolha (Quadro 7).

Quadro 6 — Registro de decisões de projeto (ADR)

| Decisão | Alternativa considerada | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Núcleo determinístico baseado em processos | Machine learning no centro | Funciona desde a 1ª safra e é explicável; ML exige históricos inexistentes |
| Arquitetura em três camadas (baixo acoplamento) | Aplicação monolítica | Permite testar e evoluir cada parte isoladamente |
| Decomposição aditiva da produtividade (IPPD) | Regressão única (caixa-preta) | Mostra de onde vem cada saca — confiança do agrônomo |
| Risco por Monte Carlo (3.000 safras) | Faixa fixa ±10% | Reflete a assimetria real do risco climático |
| Monte Carlo pareado para as decisões | Simulações independentes | Isola o efeito da decisão do ruído do clima |
| Calibração com encolhimento bayesiano | Correção integral do erro | Evita sobreajuste com poucas safras |
| Assumir e comunicar a incerteza (proveniência) | Exibir um número único | Mais honesto e mais confiável para o produtor |
| LLM apenas narra, nunca calcula | LLM gerando números | Preserva a rastreabilidade de cada valor |
| Interface por jornada (progressive disclosure) | Painéis simultâneos | Reduz a sobrecarga do usuário leigo |
| Persistência geoespacial (PostGIS) | Banco relacional simples | Um talhão é uma geometria; PostGIS calcula área e localização |
| Dados públicos e gratuitos (Open-Meteo, ZARC) | APIs pagas | Custo mínimo e democratização do acesso |

# 6 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

## 6.1 Marcos e entregas

Quadro 7 — Marcos técnicos e entregas formais

| Data | Marco / entrega | Situação |
| --- | --- | --- |
| 24 abr 2026 | 1ª versão do Plano de Pesquisa (0,5) | Entregue no prazo |
| 25 mai 2026 | Versão final do Plano de Pesquisa | Entregue no prazo |
| 01 jun 2026 | Relatório de Pesquisa — 1ª versão | Entregue no prazo |
| 22 jun 2026 | Pitch de 3 minutos | Postado no prazo |
| 01 jul 2026 | Relatório de Pesquisa — versão final | Entregue no prazo |
| 03–04 jul 2026 | Apresentação na Escola Aberta | Realizada |
| — | Motor validado por 124 testes automatizados | Concluído |

## 6.2 Desafios e soluções

Quadro 8 — Desafios do projeto e soluções adotadas

| Desafio | Solução adotada |
| --- | --- |
| Ausência de históricos para treinar IA | Modelo determinístico baseado em processos |
| Risco de virar 'caixa-preta' | Decomposição explicável (IPPD) + proveniência |
| Representar a incerteza climática | Monte Carlo (3.000 safras) sensível ao ENSO |
| Recomendações irrelevantes na tela | Critério de valor mínimo + priorização por urgência |
| Erros de ambiente na nuvem | Diagnóstico de dependências e banco; Docker reproduzível |
| Interface sobrecarregada | Repaginação por jornada + progressive disclosure |
| Cenário-demonstração fora de época | Ajuste para a safra vigente |
| Reprodutibilidade dos resultados | 124 testes + resultados gerados pelo próprio motor |

## 6.3 Reflexão geral

O desenvolvimento seguiu um ciclo iterativo — pesquisar, modelar, testar, criticar e refinar. A decisão inicial de priorizar um núcleo científico explicável, em vez de um modelo de aprendizado prematuro, sustentou todas as etapas seguintes e mostrou-se a escolha mais acertada do projeto. A crítica de usabilidade, no meio do percurso, ensinou que a experiência do usuário é parte inseparável de uma solução tecnológica. E o rigor de validar cada componente com testes automatizados deu ao trabalho a solidez necessária para ser defendido cientificamente. Mais do que um produto de software, o projeto proporcionou aprendizados sobre método científico, organização, trabalho em equipe, cumprimento de prazos e comunicação — competências que permanecerão para além da feira.

🌱

Diário de bordo — projeto FADA

Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann — Escola Aberta 2026